Выбор землеройных машин.

Для разработки грунта могут быть использованы экскаваторы оборудованные обратной лопатой.

- ЭО 5015А ёмкость ковша 05 м3

- ЭО 4121А ёмкость ковша 065 м3

Сравнение вариантов следует производить по показателю приведённых затрат:

ПЗ=С+Ен⋅к⋅Т0Т, где С – себестоимость работ; Ен– нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности.

к – балансовая стоимость машины.

Т0– количество часов работы машины на объекте.

Тг – нормативное число работы машины в году.

C=1.08⋅CЕ+СГ⋅Т0Тг+Т0⋅СТ; T0=VПэ;  Пэ=3600⋅qtц⋅ке⋅кв.

1.08 – коэффициент учитывающий накладные расходы.

tц– время рабочего цикла.

ке– коэффициент использования ёмкости ковша экскаватора.

кв– коэффициент использования экскаватора в смену.

Се– единовременные затраты, связанные с перевозом, монтажом и демонтажом.

Сг – годовые затраты(A⋅k100 %, где A – норма амортизационных отчислений).

CT=Cот+Срзо+Сэм+Ссм+З

Ст– текущие затраты.

Сот– стоимость технического обслуживания и технического ремонта.

Срзо– стоимость ремонта и замены.

Сэм– стоимость энергоматериалов.

Ссм– стоимость смазочных материалов.

З– заработная плата машинистов.

# Э 5015А

T0=VПэ=3838.458.85=62.22 c, где Пэ=3600⋅0.520.8⋅0.85⋅0.8=58.85 р; СГ=А⋅к100=15.7⋅20340100=3193.4 р; C=1.08⋅42.75+3193.4⋅65.223100+65.22⋅2.45=269 р

Пз=269+0.12⋅20340⋅65.223100=320 р.

# Э 4121А

T0=VПэ=3838.458.35=65.78 c, где Пэ=3600⋅0.6524.2⋅0.85⋅0.71=58.35 р

СГ=А⋅к100=18.5⋅23470100=4342 р; C=1.08⋅42.75+4342⋅65.783275+65.78⋅3.22=341 р;

Пз=341+0.12⋅23470⋅65.783275=398 р.

Для разработки котлована выбираем экскаватор Э 5015А, для срезки растительного слоя принимаем бульдозер на базе Т-100(Д-259).