Выбор  монтажных  механизмов  по  требуемым  параметрам  грузоподъёмности, вылета  стрелы, высоты подъёма крюка крана.

| № | Наименование монтируемого элемента | Монтажные характеристики элементов |  |  | 1 вариант |  |  |  | 2 вариант |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qкр | Hстр | Lстр | Марка крана | Qкр | Hстр | Lстр | Марка крана | Qкр | Hстр | Lстр |
| 1 | Колонны крайнего ряда | 938 | 147 | 657 | МГК-16 гусеницы | 16 | 26 | 45 - 16 | КС-5361 пневмок | 25 | 25 | 45 – 14 |
| 2 | Колонны среднего ряда | 1149 | 154 | 733 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Плиты покрытия | 32 | 1815 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стропильные фермы | 1226 | 1885 | 591 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Стропильные балки | 113 | 231 | 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подкрановые балки | 48 | 128 | 492 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Колонны фахверка | 653 | 145 | 682 | Э-652Э гусеницы | 75 | 172 | 43 - 17 | КС-3561 авто | 10 | 18 | 4 – 20 |
| 8 | Панели стен | 472 | 163 | 632 |  |  |  |  |  |  |  |  |