# С О Д Е Р Ж А Н И Е

С О Д Е Р Ж А Н И Е

В В Е Д Е Н И Е.

И С Х О Д Н Ы Е   Д А Н Н Ы Е

Б И З Н Е С - П Л А Н.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ.

РЫНОК СБЫТА.

КОНКУРЕНЦИЯ.

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА СТАНКОВ.

ВЫБОР И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЙОНА  И  ПУНКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ПО ПРОЕКТИРУЕМОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ.

Определение  годовой потребности проектируемого предприятия в материалах,  а также суммарной массы отправляемой потребителям готовой продукции.

Объем и структура капитальных вложений.

Определение показателей по труду проектируемого предприятия.

Расчет приведенных затрат.

Определение срока строительства предприятия .

Балансовая стоимость ОПФ и НОС для выбранного  пункта

строительства предприятия .

Полная  плановая  себестоимость  одного изделия и всего

товарного выпуска.

Эффективность капитальных вложений на строительство завода.

Составление сводной таблицы технико-экономических показателей проектируемого завода.

С П И С О К    Л И Т Е Р А Т У Р Ы

# В В Е Д Е Н И Е.

Технико-экономическое обоснование   (ТЭО)       это документ, который  разрабатывается для  вновь создаваемых  и реконструируемых  предприятий  и  подтверждает экономичность проектирования и работы будущего предприятия. В процессе ТЭО устанавливается   производственная   мощность   предприятия, потребности  его  в  материалах,  сырье,  полуфабрикатах   и источниках их получения, уточняется место размещения  нового предприятия,  решаются  транспортные  вопросы,  определяется себестоимость продукции и общие затраты на ее  производство, необходимые   капитальные   вложения   и   их  экономическая эффективность.  От  качества  ТЭО  зависит не только решение кратковременных    проблем,    связанных    с    капитальным строительством  и  вооружением  завода  новой техникой, но и эффективность его дальнейшей деятельности - его будущее  как производителя.  В  связи  с  этим  очевидна  необходимость в исследовательской  работе  на  тему   "Технико-экономическое обоснование целесообразности строительства нового завода".      В новых  экономических условиях  (в условиях  рыночных отношений)   данное   исследование   проводится   на   этапе формирования  Бизнес-плана.  Этот  документ  отражает   все стороны  деятельности  нового   предприятия,  его  связи   с поставщиками и потребителями, планируемые затраты и сроки их окупаемости  и   т.д.  В   данной  работе    рассматривается составление  бизнес-плана  на  примере  конкретных исходных данных, приведенных в методическом указании.

# И С Х О Д Н Ы Е   Д А Н Н Ы Е

1. Вид продукции: Специальный сверлильный станок.

2.Проектная  производственная  мощность  (размер  производства предприятия, шт):

а) минимальная -  2500 шт.

б) оптимальная - 5000 шт.

3. Удельные  капитальные вложения на 1 т массы станка при новом строительстве - 1200 руб.

Срок строительства 3 и 4 года (два варианта).     Распределение капиталовложений в основные фонды по годам строительства:

I вариант (Т - 3 года) II вариант (Т - 4 года)

1 год 30% 15%

2 год 30% 15%

3 год 40% 30%

4 год - 40%

4. Себестоимость станка -

5. Действующая оптовая цена станка - 9950 руб.

6. Размещение  существующих заводов в отрасли -Стерлитамакский завод им. В.И. Ленина  г. Воронеж.

7. Потребность в материалах на одно изделие (норма расхода):

литье (серый чугун) - 3300 кг.

стальной прокат - 1200 кг.

цветные металлы - 12 кг.

электромоторы - 55 кг.

электроаппаратура - 20 кг.

8. Стоимость материалов и покупных полуфабрикатов на одно изделие (за вычетом отходов) - 2800 руб.

9. Масса нетто станка - 3600 кг.

10. Затраты в нормо-часах на станок - 1500 н.-ч.

11. Коэффициент выполнения норм - 1.18

12. Среднечасовая тарифная ставка основных производственных рабочих - 0.785 руб.

Премия - 30%

13. Среднечасовая тарифная  ставка  вспомогательных  рабочих  - 0.77 руб.

Премия - 35%

14. Дополнительная зарплата основных производственных и вспомогательных рабочих, % к основной зарплате - 26%.

15. Процент вспомогательных рабочих по заводу - 63%.

16. Процент руководителей,  специалистов и прочих  служащих  по заводу - 32%.

17. Среднемесячный оклад служащих - 205 руб.

18. Дополнительная зарплата служащих - 7%.

19. Премии служащим - 50%.

20. Внепроизводственные расходы, % к производственной себестоимости изделия - 0.7%.

21. Норма оборотных средств по сырью,  основным и вспомогательным материалам - 45 дней.

22. Продолжительность производственного цикла - 45 дней.

23. Коэффициент нарастания затрат в незавершенном  производстве - 0.5.

24. Норма оборотных средств на готовую продукцию - 8 дней.

25. Потребность завода в собственных оборотных средствах

26. Процент цеховых расходов к основной зарплате производственных рабочих - 160%.

27. Процент  общезаводских  расходов к основной зарплате производственных рабочих - 70%.

# Б И З Н Е С - П Л А Н.

## Производственный продукт.

Продукцией проектируемого  предприятия  является специальный сверлильный станок (модель ЛР-169). Станок предназначен для обработки заготовок  крупных размеров в условиях индивидуального и серийного производства. Данный станок предназначен для обработки корпусов большого  габарита,  неограниченного веса,  устанавливаемых на неподвижной плите станка,  и обработки корпусов весом до 12  тонн, устанавливаемых на объемных поворотных столах.

На станке могут производиться сверление,  растачивание, зенкерование, развертывание  отверстий  с  точными расстояниями между осями, обтачивание торцов радиальным супортом,  а также фрезерование торцовыми  фрезами  и  нарезание  внутренней  резьбы расточным шпинделем.

Станок имеет две поперечно-подвижные сверлильные колони, перемещающиеся по общей станине,  неподвижную плиту и два съемных  поверхностных стола  на плите.  В каждой сверлильной колонке находятся стойка, несущая на своих направленных вертикально-подвижную  шпиндельную бабку  с  выдвижным сверлильным шпинделем и встроенной план-шайбой с радиальным суппортом.  Каждый съемный  стол  осуществляет перемещение по  своей станине и установочный поворот от отдельного привода.

Основные конструкторские  особенности  станка  заключаются в следующем:  управление сверлильными колонками автономное,  оно  осуществляется  с пультов,  расположенных на шпиндельных бабках,  и с дублирующих переносных пультов; величина подачи в процессе резания может изменяться;  вращение планшайбы может быть отключено на всем диапазоне скоростей вращения сверлильного шпинделя; управление установочными движениями подвижных узлов расточной колонки производится при помощи электрооператора, расположенного на шпиндельной бабке;  вспомогательный штурвал на бабке позволяет производить тонкую

осевую установку шпинделя от руки при работе на  глубине;  станины колонок и столов имеют призматические направляющие.

Техническая характеристика станка:

Размеры рабочей поверхности, мм:

плиты (ширина*длина) .................................... 4620*10530

съемного стола (ширина*длина) .................... 1800*2250

Диаметр шпинделя, мм ......................................... 150

Диаметр планшайбы, мм ...................................... 900

Расстояние от оси шпинделя до

поверхности плиты, мм ......................................... 600 - 2600

Расстояние между осями шпинделей

сверлильных колонок, мм .....................................4240 - 9200

Наибольшее осевое перемещение

шпинделя, мм ......................................................... 1240

Наибольшее радиальное перемещение

суппорта   планшайбы, мм ....................................240

Наибольшее продольное перемещение

съемного стола, мм .................................................1200

Механика станка:

Число оборотов шпинделя в минуту ................... 7.5 - 950

Подача, мм/мин:

шпинделя .............................................................. 2 - 1500

бабки, стойки и стола ......................................... 1 - 750

радиального суппорта ........................................ 0.4 - 375

Наибольшее усилие подачи шпинделя. кгс .......... 4000

Привод, габариты,вес станка:

Мощность эл. двигателя привода главного

движения   расточной колонки, квт ........................ 14

Габарит станка

(длина*ширина*высота), мм ............... 13500*10180*6000

Вес станка, кг ............................................................... 3600

Приведенные характеристики  показывают,  что  по техническим данным станок находится на уровне зарубежных аналогов  и  является конкурентноспособной продукцией.

## Рынок сбыта.

Основными покупателями  производимых станков будут машиностроительные заводы Урала и Западной Сибири с серийным типом  производства. Рост объема продаж будет осуществляться за счет рекламной деятельности маркетингового отдела и за счет расширения рынка (выход на рынок бывших республик Советского Союза).

## Конкуренция.

Завод, производящий аналогичную продукцию находится в городе Воронеже. Этот завод удовлетворяет потребности  Европейской  части России. Однако для большинства заводов-потребителей Урала и Западной Сибири продукция этого завода слишком дорога в связи с большими затратами на транспорт.  Качество и оптовые цены конкурирующего завода аналогичны планируемым,  однако в связи  с  территориальным расположением  потребителям  будет  выгоднее  закупать продукцию у вновь создаваемого завода.

## План производства.

Товары будут изготавливаться на новом,  строящемся предприятии в городе Сысерть (Уральский экономический район). Выбор и экономическое обоснование местонахождения завода проводятся  в  соответствующей главе данной работы. Там же дается расчет транспортных затрат и описываются внешние хозяйственные связи с поставщиками  и потребителями готовой продукции.

Мощность создаваемого предприятия 5000 штук в год обосновывается  на  основе анализа потребностей внутреннего рынка и экономических ограничений (минимальный и оптимальный  бьем  производства для конкретного продукта). Анализ и экономическое обоснование описываются в разделе работы "Определение  плана  производства  изделий".

Материалы будут закупаться через оптовые  организации  и  по прямым связям с предприятиями-поставщиками.

Для производства станков потребуется следующие виды оборудования: литейное, металлорежущее, сварочное, подъемно-транспортное, измерительное,  силовое. Оборудование для нового предприятия будет покупаться без услуг посреднических фирм,  путем заключения прямых договоров с его производителями.

## Организационный план.

Проектируемый завод  относится  к  предприятиям со смешанной формой собственности (то есть часть расходов на себя  берет  государство, другую часть - акционеры).

Предполагаемые службы на проектируемом предприятии:

1)  Технические службы:

- главный инженер

- отдел главного конструктора

- отдел главного технолога

- отдел главного механика

- отдел главного энергетика

- инструментальный отдел

- бюро технической подготовки производства

- отдел стандартизации

- вычислительный центр

2)  Производственные службы:

- заместитель директора по производству

- производственно-диспетчерский отдел

- производственные цеха

3) Экономические и снабженческо-сбытовые службы:

- заместитель директора по экономическим вопросам

- бухгалтерия

- финансовый отдел

- планово-экономический отдел

- отдел материально-технического снабжения

- отдел сбыта

- транспортный отдел

4) Службы капитального строительства, кадров и прочие:

- отдел капитального строительства

- отдел кадров

- отдел оборудования

Сведения   о   численности   и   составе    персонала, работающего на  предприятии представлены  в данной  работе в таблице 4.

ВЫВОД: Финансовые результаты, ожидаемые от проекта:

| - годовой выпуск продукции в оптовых ценах | 360,145 млн.р |
| --- | --- |
| - себестоимость годового выпуска | 275,443 млн.р |
| - прибыль от реализации товарной продукции | 83.894 млн.р |
| - уровень рентабельности производства | 48% |
| - срок окупаемости капитальных вложений | 2,21 года |

Таким образом,  ожидаемые финансовые результаты свидетельствуют о целесообразности и экономической эффективности разрабатываемого  проекта,  возможности выгодных капиталовложений и получения высокой прибыли уже в первые года работы нового предприятия.  Срок окупаемости данного проекта значительно ниже нормативного (6 лет).

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА СТАНКОВ.

Продукцией проектируемого завода является  специальный  сверлильный станок.  Для определения удельного веса данного  изделия  в объеме  выпуска металлообрабатывающих станков в наличном парке металлообрабатывающего оборудования используются данные таблиц  1  и 2, [1]. Удельный вес сверлильных станков в наличном парке оборудования - 17,0%  уточняется до 4,2%  .  Удельный вес  сверлильных станков в выпуске станков 19,7%  уточняется до 4,9%  .

Составляем баланс  производства  и  распределения  сверлильных станков. Данные  станки используются в машиностроении и металлообработке,  а также в прочих отраслях.  Парк станков, используемых в машиностроении и металлообработке составляет 70%  от всего станочного парка,  в прочих отраслях применяются  30%  всего  станочного парка.

Определение потребностей в новых станках:

Od = ((Пdn*Кр)/Кпр - Пdн)+Пdизн  (шт/год)

где:

Оd - потребность в новых станках d-го вида на расширение и  на замену изношенного оборудования.

Пdн - наличный парк станков d-го вида на  начало  планируемого периода.

Кр - коэффициент, учитывающий рост обьема продукции у потребителей,  производимой  на  данном оборудовании за пятилетний период (год).

Кпр - коэффициент роста производительности оборудования - 1.2.

Пdизн - количество станков d-го вида, выбывающих из-за износа.

Пdизн= (Пdн*Нар)/100

где:

Нар - среднегодовая норма амортизации на полное восстановление станков. В машиностроении 8%, в прочих отраслях 5%.

При расчете  исходим из того,  что в 1991 году и последующих годах выпуск металлообрабатывающих станков составляет 160000 штук.

Парк  станков,  занятых  в прочих отраслях 4-6%  от выпуска данных станков.

Для машиностроения  и металлообработки потребность в станках в среднегодовом исчислении на расширение парка оборудования равна:

Оdрасш= (4000000*70*4,2*1,3/(100*100*1,2) -

-  4000000*70*4,2/(100*100)):5 = 1360 шт.

Эта цифра  принимается и на 1995 год.  Среднегодовая потребность в новых станках на замену выбывших из-за износа равна:

Оdизн = 4000000*70*4,2*8/(100*100*100) = 8621 шт.

Для прочих отраслей среднегодовая потребность в  станках  на расширение парка, в том числе и для 1997 года:

Оdрасш = 160000*4,9*6/(100*100) = 470 шт.

На замену выбывающих станков:

Оdизн = 4000000*30*4,2*5/(100*100*100) = 2250 шт.

Общая потребность  в  специальных  сверлильных станках на 1997 год составляет 12701 станков.

Определим источники  удовлетворения  данной потребности,  то есть ресурсовую часть баланса оборудования.

Источники :

1) выпуск продукции на действующих машиностроительных заводах;

2) прирост продукции на действующих заводах на 10 - 12%;

3) капитальное строительство нового завода;

Баланс производства и распределения сверлильных станков на  1997 год представлен в таблице 1.

Таблица 1.

| Ресурсы (шт.) |  |  | Потребление (распред. шт.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Кол-во | Уд. вес | Показатели | Кол-во | Уд.вес |
| Производство (выпуск) станков 160000*4,9/100 | 7840 | 61,8% | Для машиностр. и металлобр-ки. |  |  |
|  |  |  | На расширение парка | 1360 | 10,8% |
| Прирост выпуска за счет оргтех- мероприятий 7840*0,12/100 | 941 | 7,4 | На замену устаревшего оборудования | 8621 | 67,8% |
| Прирост выпуска за счет кап.стр-ва | 3921 | 30,8% | Для прочих отраслей На расшерение парка | 470 | 3,7% |
|  |  |  | На замену выбытия | 2250 | 17,7% |
| Итого | 12701 | 100 |  | 12701 | 100 |

Сравнение расходной  части баланса с ресурсной позволяет определить величину дефицита в оборудовании, покрываемую за счет капитально строительства. В данном случае это 3921 шт, то есть : 12701- (7840+ 941) = 3921 шт.

Для определения   дополнительной  производственной  мощности станкостроительного завода,  которая должна быть обеспечена в 1997 году, потребность в оборудовании, покрываемая за счет капитального строительства делится на коэффициент использования мощности, который равен 0,8.

3921/0.8 = 4902 станка.

Вывод : Для  удовлетворения  потребности  в сверлильных станках должен быть  построен  один  завод  с  оптимальной  мощностью  5000 шт/год. Это и есть проектная производственная мощность завода.

# вЫБОР И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЙОНА  И  ПУНКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ.

Продукция проектируемого завода предназначена для удовлетворения потребностей заводов  в  металлообрабатывающем  оборудовании для машиностроительных и прочих отраслей народного хозяйства.  Основные потребители данной продукции - предприятии Западной  Сибири и  Урала.  Проведем сравнительный анализ двух городов предлагаемых для строительства данного завода:  город Тайга (Западная Сибирь) и город Сысерть (Урал).

Экономическим критерием выбора оптимального варианта  размещения является минимум приведенных затрат:

Зпрi = Фi+ti+Тi+Ен*Кiсм,

где:

Зпрi - приведенные затраты по i-му варианту

Фi - фонд зарплаты  с учетом районного коэффициента

Фi = ЕФ*аiз

где:

аiз - районный коэф. зарплаты.

ti+Тi - текущие годовые транспортные затраты на перевозку материалов и полуфабрикатов (ti),  а также готовой продук         ции (Тi)

Ен -  нормативный  коэффициент  экономической  эффективности  (0.15)

Кiсм - обьем капитальных вложений на строительно-монтажные работы с учетом тарифного коэффициента:

Кiсм = Ксмр*Viсм

где:

Viсм  -  тарифный  коэффициент стоимости строительно-монтажных работ .

Примечание: Так как Урал и Западно-Сибирский район имеют  одинаковые тарифные  (Viсм)  и  районные  (аiз)   коэффициенты стоимости строительно - монтажных работ,  то расчет по минимуму  приведенных затрат не проводим. Однако этот коэффициент будет учтен пи определении объема капитальных вложений в  строительно-монтажные  работы после окончательного выбора района и пункта размещения завода.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ПО ПРОЕКТИРУЕМОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ.

### Определение  годовой потребности проектируемого предприятия в материалах,  а также суммарной массы отправляемой потребителям готовой продукции.

Годовая потребность:

- в литье: 3300*5000 = 16500000

- в стальном прокате: 1200*5000 = 6000000

- в цветных металлах: 12*5000 = 60000

Суммарная масса отправленной потребителям готовой  продукции

3,6*5000= 18000 тонн.

### Объем и структура капитальных вложений.

К = УКВ*N*m

где  N - мощность, шт

m - масса станка

С учетом коэффициента удорожания удельных капитальных вложений (k=6) рассчитываем объем капитальных вложений:

К = 1200*5000*3,6*6 = 129600 тыс.руб

Технологическая структура  капитальных  вложений  зависит от формы воспроизводства и для нового строительства капитальные  вложения распределяются следующим образом:

Ксмр  70% - строительно-монтажные работы;

Коб   30% - расходы на оборудование;

К = Ксмр+Коб

Ксмр = 0.7*129,6 = 90,72 млн.руб

Коб = 0.3*126,6 = 38,88 млн.руб

С учетом i-го экономического района:

Кi = Ксмр*Viсм + Коб = Кiсм+Коб

При  строительстве  в  городе Тайге:

К1см = 90,72*1.2 = 108,864 млн.руб

К1 = 108,864 + 38,88 = 147,744 млн.руб

При строительстве в городе Сысерть:

К2см = 90,72*1.16 =105,2352 млн.руб

К2 = 105,2352 + 38.88 = 144,1152 млн.руб

### Определение показателей по труду проектируемого предприятия.

#### Численность работающих (по категориям).

Численность основных рабочих.

Росн = tшт*N/Fэ(g)*Kв

где   tшт - трудоемкость изделия, часы;

N - годовая программа выпуска, шт;

Fэ(g) - эффективный (действительный) фонд  времени  одного  рабочего, часы Fэ(g) = 1826 часов;

Кв - коэффициент выполнения норм времени рабочего;

Росн = 1500*5000/1826*1.18 = 4847 чел.

Численность вспомогательных рабочих (63%):

Рвсп = 4847*0.63 = 3053 чел

Р = Росн + Рвсп = 4848 + 3053 = 7900 чел.

Численность служащих (32%):

Рслуж = 7900*0.32 = 2528 чел.

#### Прямая заработная плата.

1) Основных рабочих:

Зпо = tшт*So*N

где   Sо - среднечасовая тарифная ставка основных рабочих;

Зпо = 1500*0.785*4*5000 = 23550000 руб

(коэффициент удорожания = 4)

2) Вспомогательных рабочих:

Зпв = Рспис*Fэ*Sв ,

где  Sв - среднечасовая тарифная ставка вспомогательных рабочих;

Зпв = 3053*1826*0.77*4 = 17170316 руб

3) Служащих:

Зпслуж = Рслуж*Зо*12*Кзп

где    Зо - среднемесячный оклад служащих;

Кзп -  коэффициент  по зарплате,  учитывающий долю по прямой   зарплате (0.92);

Зпслуж = 2582*205*12*0.92 = 5442278,4 руб

#### Доплаты к прямой зарплате

- основных рабочих (премия 30%) = 7065 тыс.руб

- вспомогательных рабочих (35%) = 6009,6 тыс.руб

- служащих (50%) = 2721,1 тыс.руб

#### Дополнительная заработная плата

- основных рабочих (26% от основной ЗП) = 6123 тыс.руб

- вспомогательных рабочих (26%) = 4464,282 тыс.руб

- служащих (8%) = 380,959 тыс.руб

Среднемесячная заработная плата рассчитывается по формуле:

З = Фi/12*k

где:

Фi - суммарный фонд ЗП с учетом районной надбавки

k - среднесписочная численность

### Расчет приведенных затрат.

Таблица 5.

| Варианты размещ ения | Кап.затр на СМР, Кiсм (тыс.руб) | Текущие затраты (тыс. Материа-лов | трансп. руб.) Готов. продук. | Фонд зарплаты (тыс.руб) | Приведенные затраты Зпрi=3+4+5++2*Ен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тайга | 108864 | 1818,18 | 96,69 | 91513,819 | 109758,28 |
| Сысерть | 105235,2 | 807,135 | 108,27 | 88415,909 | 105116,59 |

Вывод : При расчете приведенных затрат более эффективным оказалось капитальное строительство в городе Сысерть.  При этом экономический эффект от данного строительства будет равен:

109758,28 -105116,59 = 4641,69 тыс.руб.

Выбираем строительство в городе Сысерть.

### Определение срока строительства предприятия .

Объем и структура капитальных вложений  для  города  Сысерть были  определены  ранее. Таким образом:

К = 129600 тыс.руб.

Ксмр = 105235,2 тыс.руб

Коб = 38880 тыс.руб

Кi = 144115,2 тыс.руб

Так как строительство завода ведется  в  течении  нескольких лет,  то  рассчитываются приведенные капитальные вложения к моменту окончания строительства Кi,  которые используются для  определения срока строительства.

Начало строительства 1997 год. Существует два варианта срока строительства: 3 года и 4 года.

Распределение капитальных вложений по годам строительства:

|  | 1 вариант (3 года) | 2 вариант (4 года) |
| --- | --- | --- |
| 1 год | 30 | 15 |
| 2 год | 30 | 15 |
| 3 год | 40 | 30 |
| 4 год | - | 40 |

Приведенные капитальные вложения равны:

Кпрi = Кi*(1+Енп)

где:  Енп = 0.1;

Кi = 144115,2 тыс.руб

Кпр1 = 43234,56*(1+0.1) + 43234,56*1.1 + 57646,08 = =152,76211 млн.руб

Кпр2 = 21,617*1.1 + 21,617*1.1 + 43234,56*1.1 + 57646,08  = = 152,76149 млн.руб

Вывод : Выбирается второй вариант строительства сроком 4 года при Кпр = 152,76149 млн.руб

### Балансовая стоимость ОПФ и НОС для выбранного  пункта

### строительства предприятия .

Основные производственные фонды завода определяются в соответствии  с  количеством выделенных капитальных вложений и поправочным коэффициентом 0.96 (4%  - нематериализованная часть  капитальных вложений: подготовка кадров и т.п.)

ОПФ = 0.96*144,1152 = 138,35059 млн.руб

НОС проектируемого  завода  вычисляется как результат общего норматива оборотных средств в производственных запасах, в незавершенном производстве готовой продукции.

1) Общий НОС в производственных запасах:

СОпз = Ц*Р*Нз/360

где:

СОпз - норматив производственных запасов по материалам

Ц - стоимость  материалов и покупных полуфабрикатов на одно изделие (руб);

Р - потребность в основных материалах, полуфабрикатах, литье  и комплектующих изделиях на одно изделие;

Нз - норма оборотных средств по материалам (дни).

СОпз = 2800*5000*45/360 = 1,749 млн.руб

На долю материалов и полуфабрикатов приходится до 60% общего норматива производственных запасов.

Общий НОС рассчитывается как:

НОСобщ = 1,749/0.6 =2,915 млн. руб

2)  Нормативные  оборотные   средства  в   незавершенном

производстве:

СОнп = З*Тц*Кн,

где:

З - среднесуточные затраты на производство продукции  (однодневная себестоимость), определяется на основе производственной себестоимости;

Тц - длительность производственного цикла (дни);

Кн - коэффициент нарастания затрат в незавершенном  производстве.

СОнп = 273528*45*0,7/360 = 23933,7 тыс.руб.

3) Норматив оборотных средств и готовой продукции.

СОгот.прод. = Qдн*Тзг

где:

Тзг - норма запаса готовой продукции, дни;

Qдн - среднедневной выпуск готовой продукции по полной себестоимости.;

СОгот.прод = 275443,63*8/360=6120,96 тыс.руб.

Норматив оборотных средств предприятия равен:

НОС = 2,915+23,9337+:,12096=32,96966  млн.руб.

### Полная  плановая  себестоимость  одного изделия и всего

### товарного выпуска.

1.Материалы, полуфабрикаты за вычетом возвратных отходов.

Итого на выпуск : 14000 тыс. руб.

За единицу : 2800 руб.

2. Транспортно-заготовительные расходы (на основе расчетов стоимости перевозок).

весь выпуск - 807,135 тыс.руб

на единицу  - 0,1614 тыс.руб

3. Транспортные расходы на реализацию ТП:

весь выпуск - 108,270 тыс.руб

на единицу  - 0,022 тыс.руб

4. Основная заработная плата рабочих с учетом районной надбавки.

весь выпуск - 67243,675 тыс.руб

на единицу  - 13,45 тыс.руб

5. Дополнительная заработная плата :

весь выпуск - 10587,2 тыс.руб

на единицу  - 2,12 тыс.руб

6. Отчисления на соцстрах (40%) и в  государственный  фонд  деятельности (1%) с заработной платы производственных рабочих: 41% от     77830,825 тыс.руб

весь выпуск - 31910,64 тыс.руб

на единицу  - 6,38 тыс.руб

7. Расходы  на  содержание  и  эксплуатацию оборудования (5%  от  ОПФ)

весь выпуск - 6920 тыс. руб.

на единицу  - 1,384 тыс.руб

8. Цеховые расходы 160 %  к основной заработной плате производственных рабочих:

весь выпуск - 107589,8 тыс.руб

на единицу  - 21,5179 тыс.руб

9. Общезаводские расходы 60%  к основной заработной плате  рабочих:

весь выпуск -  47070,537 тыс.руб

на единицу  -   9,41 тыс.руб

10. Внепроизводственные расходы:  0.7% от производственной себестоимости.

Таблица 6. Расчет себестоимости одного станка и всей ТП.

| Статьи затрат | На еденицу (тыс. руб.) | На выпуск (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Материалы и полуфабрикаты за вычетом возвратных отходов | 2,8 | 1400 |
| 2. Транспортно-заготовительные расходы | 0,1614 | 807,135 |
| 3. Основная з/пл производственных рабочих с учетом надбавки | 13,45 | 67243,625 |
| 4. Дополнительная з/пл производственных рабочих | 2,12 | 10587,2 |
| 5. Отчисления на соцстрах и в гос. фонд деятельности | 6,38 | 31910,64 |
| 6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 1,384 | 6920 |
| 7, Цеховые расходы | 21,5179 | 107589,8 |
| 8, Общезаводские расходы | 9,41 | 47070,537 |
| Итого производственная себестоимость | 57,2233 | 273528,93 |
| Внепроизводственные расходы | 0,400 | 1914,7025 |
| Полная себестоимость | 57,6233 | 275443,63 |

### Эффективность капитальных вложений на строительство завода.

Ток = (Кi+НОС)/(Ц-(С+Т)) < Тн,      (Тн = 6 лет)

где:

Ц - годовой объем производства станков в оптовых ценах;

С - себестоимость годового выпуска;

Т - транспортные расходы по сбыту готовой продукции;

Цед = 1.25*Сед

где:

Сед - себестоимость единицы изделия;

Цед - цена единицы изделия;

(25% - процент рентабельности)

Цед = 1.25*57,6233 = 72,029 тыс.руб

Ц = 72,029*5000 = 360145,62  тыс.руб

Ток = ( 152,76149 + 32,96966 ) / ( 360,14562 -  ( 275,44363 +  0,807135 )) = 2,21 года

Ток< Тн

Прибыль от реализации:

Ц - (С+Т) = 360,14562 -  ( 275,44363 +  0,807135 ))  = 83,894855 млн.руб

Абсолютный коэффициент эффективности:

Эф = (Ц-(С+Т))/(Кi+НОС) = 0.45 > Еа,     (Еа = 0.16)

### Составление сводной таблицы технико-экономических показателей проектируемого завода.

Относительные показатели.

Годовой выпуск в оптовых ценах:

а) на одного работающего

360145620/10428 = 34536,40 руб/чел

б) на руб ОПФ

360145620/138350590 = 2,6 руб/руб

Уровень рентабельности производства:

Рен = Пр/(ОПФ+НОС)

Рен = 83894855/(138350590+32969660) = 0.48,  т.е.  48 % рентабельности.

Затраты на 1 руб ТП:

275443630/360145620 = 0.76 руб,  то есть 76 копеек на руб ТП.

Таблица 7. Технико-экономические показатели проектируемого завода, размещенного в городе Сысерть (Урал).

| Показатели | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1. Годовой выпуск в оптовых ценах | млн. руб. | 360,145 |
| 2. Годовой выпуск в натуральном выражении | а) шт б)тонн | 5000 18000 |
| 3. Себестоимость готового выпуска ТП | млн. руб. | 275,443 |
| 4. Численность работающих - в том числе рабочих | чел. чел. | 10428 7900 |
| 5. Капитальные вложения с учетом тарифного коэффицента | млн. руб. | 152,76 |
| 6. Основные производственные фонды | млн. руб. | 138,35 |
| 7. Прибыль от реализации | млн. руб. | 83,894 |
| 8. Транспортные расходы по сбыту готовой продукции | тыс. руб. | 108,270 |
| 9. Окупаемость капитальных вложений | лет | 2,21 |
| 10. Годовой выпуск в оптовых ценах а) на одного работника б) на один рубль ОПФ | т.руб/чел. руб./руб. | 34536,34 2,6 |
| 11. Затраты на один рубль ТП | коп./руб. | 76 |
| 12. Уровень рентабельности производства | % | 48 |

Вывод : Приведенное  технико-экономическое  обоснование подтверждает экономическую целесообразность  строительства  завода  по выпуску специальных сверлильных станков в городе Сысерть. Реализация проекта позволит удовлетворить потребности в данных станках  заводов  Урала  и  Западной  Сибири.  Капитальные  вложения вернутся к вкладчикам через 2,21 года,  что значительно меньше,  чем установленные  нормативы.  Учитывая  вышеизложенное можно сделать вывод о выгоде кредитования данного строительства. Рекламируемая выгода от вложений  способствует  появлению акционерного капитала для строительства и запуска в производство данного завода.

# С П И С О К    Л И Т Е Р А Т У Р Ы

1. Методические  указания  к выполнению курсового проекта , Москва, 1991,

2. Поляков  И.А.,  Ремизов  К.С.  “Справочник экономиста по труду” (Методика экономических расчетов по  кадрам,  труду  и  заработной  плате на промышленных предприятиях).  6-е изд.,  перераб. и доп.  М.:Экономика, 1988.

3. Каталоги по металлорежущим станкам.

(часть 3)

4. Акбердин Р.З. Лекционный материал.