Московский ордена Tрудового Красного

Знамени Горный Университет.

Военная кафедра.

КУРСОВАЯ___РАБОТА

по тактико-специальной продготовке

тема: " Организация выполнения  задачи                                                                                                          командиром  инженерно-саперного взвода

по  проделыванию  проходов в

минно-взрывных заграждениях перед

передним краем обороны противника."

Работу выполнил:

студент взвода 343

Big Spender

Руководитель:

подполковник

Скоробогатов В. А.

Москва

1997.

Задание.

Студенту взвода 343

на выполнение курсовой работы по тактико-специальной подготовке.

Тема: "Организация выполнения  задачи  командиром  инженерно-саперного взвода  по  проделыванию  проходов в минно-взрывных заграждениях перед передним краем обороны противника."

Вариант N6.

I. Исходная обстановка.

Карта 25000, листы

У-32-108-В-г, У-32-108-Г-в,У-32-108-Г-г,

У-33-97-В-в, У-32-120-Б-а, У-32-120-А-б,

У-32-120-Б-б, У-33-109-А-а.

Командир 2 иср 1 исб в 16.00 20.07 в створах проходов  поставил задачу командиру 1 исв.

Приказ

командира 2 иср 1 исб на проделывание  взводом  проходов  в минных полях перед передним краем обороны.

1. 4  мпб  противника занимает оборону с передним краем по:

восточная окраина Розенхорст (83-04), восточная окраина Борстель (81-03).

2. 12 МСП переходит в наступление  сходу  на  левом  фланге участка обороны 45 МСП (его 2 мсб).

3. 2 иср 1 исб приказано в ночь на 20.07 проделать 2 прохода в минных полях противника.

4. Проходы N 7,8 устраивает 1 исв, NN 9,10

2-й ивум.

5. Приказываю:  1  исв  в  ночь  на 20.07 проделать проходы NN 7,8 в минных полях противника.  Готовность проделанных проходов к 5.00  21.07.  На проделанных проходах организовать комендантскую службу силами  одного  отделения.  Слева проделывает   проходы 2 ивум. Необходимые  средства  для проделывания проходов получить на складе ВТИ 45 МСП в районе с отметкой 56.5 (81-06) и у старшины роты в районе расположения роты (отметка 56.0 (81-06)).

Я буду в районе расположения роты. Связь со мной- связными.

Мой заместитель- Вы.

Указания

командиру 2  иср  по организации взаимодействия и различным видам обеспечения.

1. Действия  взвода по месту и времени согласовать с командиром обороняющейся 6 мср 45 МСП,  на которую  возложено  боевое прикрытие действий взвода.

2. По проходам NN 7,8 будут наступать подразделения  1 мсб 12 МСП, с которыми организовать взаимодействие по вопросам: места и времени проделывания проходов,  их обозначения, обозначения путей выдвижения к проходам.

3. Во  взводе  иметь наблюдателя за действиями противника и сигналами старшего начальника.

Сигналы оповещения, установленные в полку:

- химическое нападение противника и радиоактивное заражение местности- две красных ракеты, голосом "Атом";

- появление воздушного противника- две зеленые ракеты,  голосом "Воздух".

4. Личный состав противогазы имеет при себе, ОЗК- на местах выполнения задачи.

II. Дополнительные данные

Личным составом, средствами инженерного вооружения и транспортом исв  укомплектован  полностью.  Все машины имеют по одной

заправке ГСМ.

III. Исполнить

Студенту изучить задание и в роли командира  исв  организовать выполнение полученной задачи взводом.

В пояснительной записке изложить:

- уяснение задачи командиром взвода;

- расчет и распределение времени;

- предварительные распоряжения;

- оценку обстановки с необходимыми расчетами;

- выводы из оценки обстановки и рекогносцировки;

- решение на выполнение задачи;

- боевой  приказ  подчиненным  подразделениям  и расчетам, и указания по различным видам обеспечения.

На отдельном листе  представить:

- исходную  обстановку  с карты со схемой организации действий исв при выполнении задачи;

- схему действий отделений по проделыванию проходов;

- схему организации комендантской службы на проходах;

- обозначение проходов.

IV. Руководства и пособия.

1. Руководство по устройству и преодолению инженерных  заграждений.

2. Тактико-специальная подготовка.  Учебник  для  курсантов военно-инженерных училищ.

3. Пляскин В.Я. и др. Инженерное обеспечение общевойскового боя.

Срок исполнения  1.04.97.

Руководитель курсовой работы

подполковник

Скоробогатов  В. А.

“___”_______________1997г.

Время отдачи приказа: 16.00  20/07

Время готовности:      5.00  21/07

I. Уяснение задачи командиром взвода.

Оперативное время: 16.00 - 16.10

Место: створы проходов.

1. Противник обороняется с передним краем обороны по  рубежу: восточная  окраина  Разенхорст, восточная  окраина Бортсель.

12 МСП  переходит  в  наступление  сходу на левом фланге участка обороны 45 МСП.  2 иср 1 исб приказано в ночь на 20.07 проделать 2 прохода в  минных полях противника.

2. 1 исв поставлена задача к 5.00 21.07  проделать  проходы 7,8 глубиной до 100 м. Способ проделывания - вручную. На проходах организовать комендантскую службу.

3. Необходимые  средства для выполнения поставленной задачи получить у старшины роты.

4. Огневое прикрытие действий взвода возложено на командира 6 мср.

С  командиром 6 мср организовать взаимодействие по вопросам:

- какие средства выделены на прикрытие действий взвода;

- сигналы  вызова и прекращения огня средствами прикрытия;

- время  начала и окончания действий взвода по проделыванию  проходов в минных полях противника. Командир 2 иср будет в районе расположения роты. Связь с ним связными. Заместитель

командира 1 иср - Я.

II. Расчет и распределение времени.

Оперативное время: 16.10 - 16.15

Сейчас 16.00 20/07. Донесение представить к 5.00 21/07.

Всего имеется времени на подготовку и выполнение задачи

13 ч.00 мин.

Из них

- светлого времени - 6ч. 00мин. с 16.00 до 22.00,

- темного времени -  7ч.00мин.  с 22.00  до 5.00

На выполнение задачи потребуется до 4 часов.  К  выполнению задачи приступить в 21.40  20/07.

Имеющееся время распределить:

1. Уяснение поставленной задачи .......... 16.00 - 16.10

2. Расчет и распределение времени ........ 16.10 - 16.15

3. Передвижение командира в район сосредоточения

взвода .................................................. 16.10 - 16.30

4. Предварительные распоряжения ........ 16.30 - 16.35

4.а Получение и проверка ВТИ у

старшины   роты....................................16.35 -18.10

4.б Отдых личного состава

и прием пищи.......................................18.10-19.10

4.в Подготовка к выполнению задачи......19.10-21.20

5. Выдвижение в район выполнения задачи команди-

ров отделений и командира взвода ...... 16.35 - 16.55

6. Оценка обстановки с учетом затрат времени  на

организацию взаимодействия с командиром I мсб

и рекогнoсцировку ................................16.55 -18.30

7.Передвижение командира в район сосредоточения   взвода.........................................................18.30-18.50

8. Принятие решения на выполнение    задачи.........................................................18.50 - 18.55

9. Постановка задачи командирам

отделений ..................................... 21.20 - 21.30

9. Отдача боевого приказа ..................... 21.30 - 21.40

10. Выдвижение в район выполнения задачи .......

.................................................................21.40 - 22.00

11. Выполнение задачи отделениями ..... 22.00 - 02.30

12. Доклад о выполнении задачи ........... 04.55 - 05.00

- 6 -

III. Предварительные распоряжения.

Оперативное время: 16.30 - 16.35

- Нашему  взводу  приказано  к 5.00 21.07 проделать вручную проходы 7,8  в минных полях противника глубиной до 100м. и организовать комендантскую службу на проходах.

- Заместителю командира взвода до 21.40 20.07  получить у старшины роты и проверить комплектность и исправность 3-х комплектов КРИ,18 указок и 18 фонарей для обозначения проходов.

- Взводу к 21.40 прибыть в район выполнения задачи.

- Всему личному составу иметь оружие, индивидуальные средства защиты и противогазы.

- В 16.55 командирам отделений убыть со мной из района расположения роты на рекогносцировку.

IV. Вопросы, решаемые на рекогнoсцировке.

Оперативное время: 16.55 - 18.30

А. План рекогносцировки.

В ходе рекогносцировки определить:

- Места, направления и ориентиры предполагаемых проходов.

- Места расположения минных шлагбаумов.

- Организовать взаимодействие с командиром Iмсб.

- Способы обозначения проходов.

Б. Организация взаимодействия.

В ходе организации взаимодействия с командиром мсб уточняются следующие вопросы:

- Порядок обозначения и ограждения проходов.

- Устанавливаются сигналы для взаимодействия с Iмсб.

В. Выводы из проведения рекогносцировки.

Выводы из оценки противника:

- в связи с возможным применением противником оружия массового поражения быть готовым к действиям в условиях радиоактивного заражения местности,  средства противохимической защиты иметь при себе наготове;

- при  выполнении  задачи иметь наблюдателей за воздушным и наземным противником и сигналами оповещения;

Выводы из оценки своих сил:

- взвод личным составом, средствами инженерного вооружения,транспортом укомплектован по штату,  ГСМ- одна заправка,  потерь нет;

- взвод способен выполнить задачу за 7 часов;

- 1,2 расчеты проделывают соответственно 7,8 проходы, затем 1 и 2 исо несут комендантскую службу;

Выводы из оценки местности и времени:

- местность открытая,  позволяет  выполнять  задачу  только ночью;

- время суток способствует успешному выполнению задачи;

V. Решение на выполнение задачи

Оперативное время: 18.50 - 18.55

1. Проходы проделать вручную,  передвигаясь  по-пластунски,уступом вправо.

2. 1,2 расчеты  проделывают  соответственно  7,8  проходы  в минных полях противника глубиной до 100 м, после выполнения данной задачи 1 и 2 исо несут комендантскую службу. Во время проделывания

проходов 6 мср обеспечивает огневое прикрытие действий взвода.  К выполнению  задачи  приступить в 21.40 и закончить в 4.30 21.07,

до этого времени заниматься подготовкой к выполнению задачи.

3. Взаимодействие с командиром 6 мср организовано по следующим вопросам:

- согласовано место расположения проделываемых проходов;

- согласованы  вопросы огневого взаимодействия в случае появления противника;

- согласовано  время  начала и окончания выполнения поставленной задачи;

- связь с командиром 6 мср связными;

4. Я буду находится с 1 исо,  связь со мной лично и связными.

VI. Боевой приказ

Оперативное время: 21.30- 21.40

1. Противник обороняется по рубежу:  восточная окраина  Разенхорст (8304), восточная окраина Бортсель (8103).

2. 12 МСП переходит в наступление  сходу  на  левом  фланге участка  обороны  45 МСП.  2 иср 1 исб приказано в ночь на 26.07 проделать 2 прохода в минных полях противника глубиной до 100 м.

3.Нашему взводу приказано к 5.00  21.07 проделать проходы 7,8 в минных полях противника перед передним краем обороны. Огневое прикрытие действий взвода возложено на командира 6 мср.

4.Слева проходы проделывает 2й ивум.

5. Задачу выполнять ночью вручную, передвигаясь по-пластунски. При освещении местности прекращать все движения.При выполнении задачи  строго соблюдать маскировку.

Приказываю:

- В 21.40 отделениям сосредоточиться  в  первой  траншее наших  позиций и в 21.40 непосредственно приступить к выполнению поставленной задачи,  начав проделывать: 1 расчет - проход 7, 2 расчет

- проход 8,1 и 2 исо после выполнения взводом

задачи организуют комендантскую службу на проделанных  проходах.

Выполнение задачи закончить к 4.30 21.07, до этого времени заниматься подготовкой к выполнению задачи.

- На каждом проходе оставить по два человека  с  минными шлагбаумами в  готовности  к закрытию проходов в случае перехода противника в атаку.

- Извлеченные  мины и взрыватели сосредоточить на пункте  боепитания полка и сдать под охрану.

7.Все необходимые средства подготовить и проверить .

В каждом отделении иметь : 1КРИ и миноискатели на каждого.

8. Я буду находится с 1 исо,  связь со  мной  лично  и связными.

9.Мой заместитель - штатный.

10. Сигналы оповещения, установленные в полку:

- химическое нападение противника и радиоактивное заражения местности - две красные ракеты, голосом "АТОМ";

- появление воздушного противника - две зеленые ракеты, голосом "ВОЗДУХ";

Сигналы взаимодействия с 6 мср:

-вызов огня -

очередь трассирующими в направлении цели.

-отзыв при возвращении в траншею-

3 зеленых сигнала фонарем или голосом - “Ява”.