СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

# Введение.	…

1.	 Исходные данные для проектирования и условия осуществления строительства	…

2. 	Подсчет объемов работ	...

3.	 Календарный план	...

3.1.	 Выбор методов производства основных строительно-монтажных работ и их технико-экономическое обоснование	...

Табл. Ведомость подсчета трудовых затрат и машино-смен	...

3.2.	 Определение технико-экономических показателей календарного плана	...

3.3.	 Описание календарного плана	...

4.	 Строительный генеральный план	...

4.1.	 Краткое описание строительного генерального плана	...

4.2.	 Организация складского хозяйства и расчет площадей открытых складов	...

4.3.	 Определение потребности во временных зданиях и сооружениях	...

4.4.	 Организация временного водоснабжения	...

4.5.	 Расчет временного электроснабжения	...

Табл. Технико-экономические показатели строительного генерального плана	...

5.	 Основные указания по охране труда, технике безопасности, противопожарной технике и охране окружающей среды	...

Табл. Технико-экономические показатели проекта	...

Литература	…