Содержание:

Стр.

Введение 											2

# Раздел №1: Архитектурно – строительная часть

2 Исходные данные 									3

2.1 Описание генплана 									4

3.1 функциональный процесс 								5

3.2 Объёмно – планировочное решение 						6

3.3 Конструктивное решение 								10

3.4 Наружная отделка. Ведомость отделки помещений. 			19

3.5 Наружная отделка 									24

3.6 Санитарно техническое и инженерное оборудование 			25

3.7 Технические поверочные расчёты

3.7.1 Расчёт звукоизоляции окружающими конструкциями 			27

3.7.2 Теплотехнический расчёт 							28

# Раздел №2: Расчётно-конструктивная часть

4.1   Расчёт многопустотной панели перекрытия 				34

4.1.1 Характеристики прочности арматуры 					36

4.1.2 Расчёт панели по предварительным состояниям

второй группы 									40

4.1.3 Определение потерь предварительного напряжения

при натяжении арматуры на упоры 						41

4.1.4 Расчёт по образованию трещин, нормальных к

продольной оси 									43

4.1.5 Расчёт прогиба панели 								44

4.2 Расчёт панели в стадии изготовления, транспортировки

и монтажа 										46

4.2.1 Определение усилий 								46

4.2.2 Расчёт сборной железобетонной площадочной плиты 			48

4.2.3 Расчёт лобового ребра 								51

4.2.4 Расчёт сечения панели по деформациям 					55

4.2.5 Расчёт плиты по раскрытию трещин, нормальных к

продольной оси 									59

4.3.1 Расчёт стропильной ноги. Сбор нагрузок

(металлический вариант) 							61

4.3.2 Расчёт стропильной ноги. Сбор нагрузок

(деревянный вариант) 								63

4.3.3 Расчёт стропильной ноги в металлическом варианте 			77

4.3.4 Расчёт стропильной ноги в клеёном деревянном варианте 		78

4.3.5 Расчёт прогона 									79

4.3.6 Расчёт ригеля 									80

4.6.7 Выбор варианта 									81

4.6.8 Защита конструкций от загнивания и возгорания 			81

# Раздел №3: Механика грунтов, основания и фундаменты

4 Исходные данные 									83

4.1 Расчёт сборного железобетонного фундамента 				85

4.1.1 Расчёт деформаций оснований. Определение осадки.			88

4.1.2 Расчёт армирования подушки фундамента 				91

4.2 Расчёт свайного фундамента 							92

4.3 Сравнение вариантов конструкции фундамента 				97

# Раздел №4: Организационно – технологическая часть

5 Основные положения по организации и планирования

строительства объекта 								99

5.1 Подсчёт объёмов земляных работ 						101

5.2 Выбор землеройных машин 							103

5.3 выбор кранов для монтажа конструкций 					105

5.4 Ведомость подсчёта объёмов работ 						109

5.5 Ведомость трудоёмкости работ и потребности в машиносменах 	111

5.6 Технологическая карта на устройство сборного

железобетонного фундамента 							113

5.7 Техника безопасности								117

5.8 Контроль выполнения работ по устройству сборного

железобетонного фундамента 							121

5.9 Ведомость трудоёмкости работ и затрат машинного времени

при строительстве объекта 							122

5.10 Расчёт площадей складов 							123

5.11 Определение потребности во временных зданиях и

сооружениях 									125

5.12 Расчёт потребности строительства в воде 					126

5.13 Обеспечение строительной площадки электричеством 			127

5.14 Карточка определитель сетевого графика					132

# Раздел №5: Экономическая часть

6 Вариантное проектирование 							130

6.2 Объектная смета на строительство детского яслей-сада

на 140 мест 										133

6.3 Сводный сметный расчёт стоимости строительства 			134

6.4 Основные технико-тэеономические показатели проекта 			135

# Раздел №6: Охрана труда

7 Введение 											137

7.1.1 Анализ условий труда при производстве монтажа 			139

7.1.2 Анализ условий труда при устройстве кирпичной кладки 		140

7.2.1 Безопасность труда при проведении монтажных работ 		141

7.2.2 Безопасность труда при проведении каменных работ 			143

7.3 Меры по взрывопожарной безопасности 					144

7.4 Охрана окружающей среды 							146