| 12 | Распределение цемент. р-ра по осно-ванию фундамента | 7,12 | 42,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Монтаж портальных стенок КС-5363 | 0,8 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж лекальных блоков КС-5363 | 12,00 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Транспортировка звеньев труб КрАЗ-257 | 15,36 | 61,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Монтаж звеньев трубы КС-5363 | 6,48 | 25,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Доставка бетона для забивки пазух КамАЗ-5320 | 13,12 | 13,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Заполнение пазух трубы бетоном (в лотке)кс | 13,28 | 66,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ус-во оклеечной гидроизоляции рубероидом | 15,84 | 142,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Транспортировка открылков КамАЗ-5320 | 5,63 | 5,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж открылков КС-5363 | 0,96 | 2,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Снятие дорожных плит погрузчиком ТО-18 | 5,52 | 16,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Обратная засыпка и уплотнение котлована | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Строительство насыпи земляного полотна с уплотнением | 19,92 9,6 | 19,92 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |